2021年度全省煤矿建设项目审查第三方机构服务项目

技术咨询服务协议书

甲方：贵州省能源局

乙方：煤炭工业石家庄设计研究院有限公司贵州分公司

根据2021年06月03日贵州省能源局委托贵州天信招标有限公司组织的2021年度全省煤矿建设项目审查第三方机构服务项目国内公开招标采购，通过综合评分法评标，乙方组织的联合体（煤炭工业石家庄设计研究院有限公司贵州分公司、毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司、中煤科工集团南京设计研究院有限公司、贵州贵煤矿山技术咨询有限公司、煤炭工业规划设计研究院有限公司、贵州大学勘察设计研究院、贵州欣鼎盛矿山技术咨询服务有限责任公司）被评定为成交供应商，成交依据为贵州天信招标有限公司签发的《中标通知书》（TXZB4208-2114），成交价为人民币壹佰零伍万陆仟伍佰元整(￥1,056,500.00)，现甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，订立本协议。

- 第一条  服务范围

乙方接受甲方聘请，依据《煤炭工业矿井设计规范》、《煤矿安全规程》及相关的法律、法规和规章，对甲方委托的2021年度全省煤矿建设项目初步设计及安全设施设计，根据《贵州省能源局 贵州煤矿安全监察局关于印发贵州省煤矿建设项目初步设计及安全设施设计联合审查管理办法（暂行）》（黔能源煤炭〔2019〕203号）、《省能源局关于煤矿建设项目联合审查工作纪律规范》、《贵州煤矿安全监察局关于进一步加强和规范煤矿建设项目安全设施设计编制、审查有关工作的通知》（黔煤安监监察函〔2020〕198号）组织审查并按要求出具《项目审查报告书》，审查项目数量详见下表：

表1     2021年度全省煤矿建设项目审查第三方机构服务项目明细表

| 序号 | 服务名称 | 具体要求说明 | 数量（个） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年度全省煤矿建设项目审查 | 对煤矿建设项目的初步设计及安全设施设计进行联合审查 | 175 | 5600.00 | 980000.00 |  |
| 2 | 2021年度全省煤矿建设项目审查 | 对煤矿建设项目的初步设计（开采方案设计）进行单独评审 | 17 | 4500.00 | 76500.00 |  |
| 合计 |  |  | 192 |  | 1056500.00 |  |

- 第二条  服务要求

1、对煤矿建设项目初步设计及安全设施设计进行联合审查的，审查专家组成员不少于9人（其中采矿、通风安全、机电等专业的专家不少于1人）；对煤矿建设项目初步设计（开采方案设计）或安全设施设计进行单独审查的，审查专家组成员不少于7人（其中采矿、通风安全、机电等专业的专家不少于1人）。

2、乙方接到甲方任务后，3个工作日内确定审查专家组并报甲方登记备案。

3、审查专家组要在7个工作日内完成初审，并出具审查意见。对需修改的，要立即提出修改时限，并将修改内容一次性提交项目设计单位修改。对于修改需30日以上才能完成的，修改时限应由项目建设单位、项目设计单位、乙方负责该项目的联合体成员单位共同商定后，由乙方负责该项目的联合体成员单位书面报告甲方。项目设计单位超过修改时限5日未提交修改稿的，乙方负责该项目的联合体成员单位必须将修改超时情况书面向甲方报告并告知项目建设单位。乙方负责该项目的联合体成员单位在收到修改稿后要在3个工作日内由专家组逐条对照核实，确认修改满足要求后出具审查报告书（一式10份），加盖乙方负责该项目的联合体成员单位公章后交1份审查意见给主管部门登记建账，其余转交项目建设单位按程序办理相关手续。

- 第三条  甲方的权利和义务

甲方有权利对乙方负责该项目的联合体成员单位在承担项目过程中进行监管，若发现乙方存在提供服务不满足本协议约定要求时，有权要求乙方及时进行整改，直至达到本协议约定要求。

- 第四条  乙方及其联合体成员单位的权利和义务

1、乙方及其联合体成员单位依据国家政策、法律法规要求和矿井设计规范等独立开展技术咨询和项目审查工作，不受外界干涉。任何单位和个人不得阻扰乙方开展审查工作，干扰审查结果。乙方及其联合体成员单位要建立健全项目审查成果文件档案资料库，以备核查。

2、项目审查报告书由乙方负责该项目的联合体成员单位负责编写，审查报告书应当依据法律法规、技术标准、产业政策以及政府部门发布的标准、规范等编写，乙方负责该项目的联合体成员单位对项目审查专家负有管理责任。乙方负责项目的联合体成员单位在开展项目审查业务时，应遵循客观公正、诚实守信的原则，认真组织专家开展项目审查工作，按时完成项目审查任务，出具项目审查报告并承担相应的法律责任。

3、实行回避制度。乙方及其联合体成员单位不得承担本单位的设计项目审查工作。乙方负责该项目的联合体成员单位与被审查项目的编制单位、项目建设单位之间不得存在控股、管理关系或者负责人为同一人的重大关联关系。

4、乙方及其联合体成员单位要廉洁自律，不得在项目审查过程中向项目建设单位及项目编制单位索取或者收受他人财物或者谋取不正当利益。

5、审查专家费由乙方负责该项目的联合体成员单位承担，在经费拨付前，由乙方负责该项目的联合体成员单位垫付资金先行支付给审查组专家。

6、乙方及其联合体成员单位对项目审查质量负总责，并承担主体责任。

7、乙方及其联合体成员单位应保守知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密。

- 第五条  费用及支付方式

1、费用：本合同总金额为含税包干总价，即人民币壹佰零伍万陆仟伍佰元整元(￥1,056,500.00)。

注：本合同采用据实支付，根据招标文件要求的服务期限，乙方审查项目数量不足“表1（2021年度全省煤矿建设项目审查第三方机构服务项目明细表）”时，按照“表1（2021年度全省煤矿建设项目审查第三方机构服务项目明细表）”中对应单价计算总金额进行支付；当乙方审查项目数量大于或等于“表1（2021年度全省煤矿建设项目审查第三方机构服务项目明细表）”约定数量时，按本合同总金额人民币壹佰零伍万陆仟伍佰元整(￥1,056,500.00)进行支付。

2、付款方式：甲方根据乙方审查项目并提交完整的《项目审查报告书》时间，原则上每半年向其据实支付服务费用，采用银行转账的方式支付至乙方在银行系统开设的账户（活期存折、银行卡），原则上不采用现金形式发放。支付前，乙方应向甲方开具符合现行税率的足额增值税发票。乙方不出具发票或出具的发票存在金额、类型、合法性等问题的，甲方付款时间相应顺延至乙方出具符合本合同约定的发票之日起算，且甲方不承担相应逾期付款的违约责任。

3、乙方收款信息：

名称：煤炭工业石家庄设计研究院有限公司贵州分公司

开户行：中国建设银行贵阳城北支行

账号：52001413600052514804。

- 第六条  附则

1、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

2、本协议一式十二份，甲方执五份，乙执七份，双方签字盖章之日起生效。

签字页：

甲方：贵州省能源局（盖章）          乙方：煤炭工业石家庄设计研究院有限公司贵州分公司（联合体牵头人）

法定代表人或授权代表（签字）：             法定代表人或授权代表（签字）：

协议签订日期：                             协议签订日期：

乙方联合体成员单位签字盖章

联合体成员一：毕节市地方煤矿勘测设        联合体成员二：中煤科工集团南京设计

计有限责任公司                            研究院有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

协议签订日期：                            协议签订日期：

联合体成员三：贵州贵煤矿山技术咨          联合体成员四：煤炭工业规划设计研究

询有限公司                                院有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

协议签订日期：                            协议签订日期：

联合体成员五：贵州大学勘察设计研究院     联合体成员六：贵州欣鼎盛矿山技术咨询服务有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

协议签订日期：                            协议签订日期：