贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案

（2023-2025年）

起草说明

为加快全省煤电项目建设，增强全省能源保障能力。我们组织起草了《贵州省煤电项目建设三年攻坚行动方案（2023-2025年）》（以下简称《行动方案》），现就有关事项说明如下。

一、起草背景

为全面贯彻党的二十大精神，抢抓新国发2号文件发展机遇，紧紧围绕“四新”主攻“四化”主战略和“四区一高地”主定位，加快建设国家新型综合能源基地，坚持先立后破，加快大容量高参数煤电机组建设，切实增强我省煤电机组兜底保障能力，强化能源基础性支撑性作用，为全省高质量发展和现代化建设提供坚实的能源保障，我省急需推动目前纳入国家煤电建设规划规模的项目建成投产。

二、主要内容

《行动方案》主要分三个部分，第一部分是总体要求，第二部分重点任务，第三部分是保障措施。

第一部分总体要求提出指导思想和主要目标。确保2025年12月底前，全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网，总装机1452万千瓦。

第二部分重点任务提出一是加快建设进度，确保项目如期建成投产；二是强化要素保障，确保项目如期开工建设；三是加快前期手续办理，确保项目如期核准；四是积极争取国家支持，落实项目建设指标；五是加快送出工程建设，确保项目如期并网。

第三部分保障措施提出一是强化组织领导。二是强化要素保障。三是强化监督考核。

三、起草过程

今年5月上旬，按照有关工作安排，我局起草了《行动方案》初稿，征求相关市州政府、省直相关部门、项目业主和贵州电网公司等单位意见建议，修改完善后形成征求意见稿。